TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

PROJECT BACKLOG DOCUMENT

<WEB ORDER ĐỒ ĂN CĂN TIN>

Version		: Product_Backlog_v1.0

Project Team	: 44K223.07

Create date	: 08/03/2021

| PROJECT INFORMATION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Acronym | Wod |  |  |  |
| Project Title | Website đồ ăn căn tin |  |  |  |
| Start Date | 15/01/2021 | End Date | 30/04/2021 |  |
| Lead Institution | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng |  |  |  |
| Project Mentor | Ths. Cao Thị Nhâm |  |  |  |
| Scrum Master | Từ Văn Tuân | Tuvantuan4102000@gmail.com |  | 0376920037 |
| Team Members | Huỳnh Ngọc Thịnh | Thinhhuynhngoc82@gmail.com |  | 0859011562 |
|  | Lê Thảo Nguyên | nguyenlt473@gmail.com |  | 0941435009 |
|  | Nguyễn Hữu Cương | Nguyenhuucuongqwz@gmail.com |  | 0373017721 |
|  | Lê Chí Nghĩa | Lechinghia016@gmail.com |  | 0762369216 |
|  | Phùng Nhật Linh | nhatlinhhttv@gmail.com |  | 0935512824 |

| DOCUMENT NAME |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Document Title | Product Backlog Document |  |  |
| Author (s) | Team44K223.07 |  |  |
| Role | Product_Backlog_v1.0 |  |  |
| Date | 08/03/2021 | File Name | [website order đồ ăn căn tin] Version 1.0 |
| URL |  |  |  |
| Access |  |  |  |

- INTRODUCTION:

  - Purpose:

- Cung cấp các tính năng đặt đồ ăn nhanh, gọn và tiện, chứa các mô tả ngắn gọn về các món ăn, thức uống.

- Chứa danh sách đầy đủ tất cả những món ăn, đồ uống theo yêu cầu của Sinh viên, sắp xếp chúng theo thứ tự, ma trận,… theo các đặc điểm khác nhau tùy theo sở thích của Sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên có thể order đồ ăn và được ship lên tận phòng học.

  - Scope:

- Thể hiện vai trò của người dùng.

- Lưu trữ tất cả các yêu cầu và mong muốn của người dùng.

- Đưa ra mô tả ngắn gọn về tất cả các đồ ăn tùy theo mong muốn trong sản phẩm của người dùng

- Đưa ra thứ tự ưu tiên từng tính năng của sản phẩm (Đồ ăn xong mới đến đồ uống)

- Đưa ra khối công việc cần ước tính và các kĩ thuật liên quan. (Thời gian Chế biến, ship hàng,….)

  - Definitions, acronyms and abbreviations:

| Term | Definition |
| --- | --- |
| Wod | Website order đồ ăn căn tin |
| PB | Product Backlog |
| H | Priority Level - High |
| M | Priority Level - Medium |
| L | Priority Level - Low |

  - References:

| No. | Document Name | Note |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proposal Document |  |

- PRODUCT BACKLOG:

  - User stories:

| ID | ID As a/an | I want to ... | so that ... | Priority | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB01 | Khách hàng | Đăng ký, đăng nhập tài khoản | Tôi muốn đăng ký và đăng nhập nhanh vào trang web. | H | Chưa thực hiện |
| PB02 | Khách hàng | Nhận thông tin khuyến mãi | Tôi có thể nhận tin nhắn thông báo khuyến mãi trong ngày hoặc dành riêng cho tôi. | H | Chưa thực hiện |
| PB03 | Khách hàng | Xem Menu | Tôi muốn xem tất cả hình ảnh, giá cả, tình trạng sản phẩm còn hay hết. Kể cả những sản phẩm được mua nhiều. | H | Chưa thực hiện |
| PB04 | Khách hàng | Tìm kiếm | Tôi muốn tìm kiếm những đồ ăn liên quan theo từ khóa. | H | Chưa thực hiện |
| PB05 | Khách hàng | Giỏ hàng | Tôi muốn xem những đơn hàng mà tôi đã lựa chọn trước khi thanh toán. | H | Chưa thực hiện |
| PB06 | Khách hàng | Mua hàng | Tôi muốn xác nhận mình đã đặt đơn hàng thành công. | H | Chưa thực hiện |
| PB07 | Admin | Đăng tải sản phẩm | Tôi muốn có thể đăng tải những sản phẩm mà tôi muốn đưa lên website. | H | Chưa thực hiện |
| PB08 | Admin | Tùy chỉnh các thông tin sản phảm | Tôi muốn có thể cập nhập thông tin về sản phẩm, giá và số lượng. | H | Chưa thực hiện |
| PB09 | Admin | Quản lý đơn hàng | Tôi muốn quản lí được tất cả những đơn hàng của khách hàng. | H | Chưa thực hiện |
| PB10 | Admin | Quản lý doanh thu | Tôi muốn quản lí được doanh thu của website. | H | Chưa thực hiện |

  - Feature description:

| ID | Feature name | description | Priority | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB01 | Đăng ký, đăng nhập vào tài khoản | Đăng kí tài khoản bằng số điện thoại, gmail và cập nhập các thông tin của tài khoản như họ tên, ngày sinh, lớp sinh hoạt. Đăng nhập tài khoản bằng tài khoản đã đăng kí trước đó. | H | Chưa thực hiện |
| PB02 | Nhận thông tin khuyến mãi | Vào gmail hoặc nhận thông báo khuyến mãi ở tại webite. | H | Chưa thực hiện |
| PB03 | Xem Menu | Vào menu của website để xem được tất cả sản phẩm của căn tin. | H | Chưa thực hiện |
| PB04 | Tìm kiếm | Có thể tìm kiếm sản phẩm bằng cách nhập tên sản phẩm vào ô tìm kiếm, nó sẽ hiện thị cả những sản phẩm có từ khóa liên quan. | H | Chưa thực hiện |
| PB05 | Giỏ hàng | Xem tất cả những sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng trước khi đưa ra quyết định mua hàng. | H | Chưa thực hiện |
| PB06 | Mua hàng | Lựa chọn các sản phẩm sẽ thanh toán trong giỏ hàng. Lựa chọn thời gian, địa điểm (mã giảm giá nếu có) mua hàng và xác nhận đơn hàng. |  | Chưa thực hiện |
| PB07 | Đăng tải sản phẩm | Người quản lí có thể đăng tải những sản phẩm hiện có lên trên trang chủ website. Phân chia các sản phẩm sẽ đăng tải vào các danh mục của web như thức ăn nhanh, nước uống. | H | Chưa thực hiện |
| PB08 | Tùy chỉnh các thông tin sản phẩm | Người quản lí có thể thay đổi mô tả, giá cả, số lượng của các sản phẩm đã đăng tải. | H | Chưa thực hiện |
| PB09 | Quản lý đơn hàng | Người quản lí có thể kiểm soát được số lượng đơn hàng mà khách hàng đã đặt, từ đó hoàn thành đơn hàng và vận chuyển đến cho khách hàng. | H | Chưa thực hiện |
| PB10 | Quản lý doanh thu | Người quản lí có thể thống kê được doanh thu theo từng tuần, từng tháng cũng như từng quý phù hợp. | H | Chưa thực hiện |